## Slide 1
Презентація проекту
Виконавці:
Токарський Андрій,
Колінько Анжела,
Натальчук Максим

## Slide 3: Проблеми (актуальність)
Створення програми, що навчає користувачів основам комп'ютерної схемотехніки і моделювання систем в пакеті ALLTED в ігровій формі. У ньому є добре структуровані довідкова база і документація, а також є функціонал для комфортного спілкування всередині спільноти.

## Slide 4: Проблеми, що вирішує проект
Низька мотивація вчитись

## Slide 5: Цілі проекта

## Slide 6: Результати проекта

## Slide 7: Зацікавлені сторони
Заинтересованные стороны:
1) Студенти, викладачі (A)
2) Ректор КПІ (B)
3) МОН (C)
4) Завідувачі кафедри, де буде використовуватись дана система (D)

## Slide 8: Общие требования к качеству проекта
Зрозумілість
Простота використання
Наявність якісної документації

## Slide 9: Обмеження проекта
Финансові (обмежені фінанси на проект);
Часові (1 рік на проект);
Технічні (системні вимоги);

## Slide 10: Допущення проекта
Якщо
проект буде підтриманим студентами і викладачами;
буде вчасно виділено фінансування на проект;
не буде подорожчання програмних засобів та апаратури;
не буде проблем із купленими засобами, інструментами, ПЗ
(поломки, баги тощо)
То проект повинен буде виконаним в зазначений термін.

## Slide 11: Ризики

## Slide 12: Вплив ризиків
 | Механічні пошкодження | Втрата даних | Додання нового функц. | Баги в випущеному проекті | Перевантаження сервера
Сроки | Відхилення на 5% | відхилення на 30% | Відхилення на 5% | немає впливу | немає впливу
Функціонал | немає впливу | менше на 10% | збільшиться на 10% | зміна 3% функціоналу | немає впливу
Стоимость | немає впливу | збільнення на 40% | збільшиться на 5% | немає впливу | збільшиться на 25%

## Slide 13: Антиризикові заходи
№ | Мероприятие
1 | Проведення інструктажів для роботи з новою технікою.
2 | Створення резервних копій.
3 | Аутсорсинг при рішенні деяких проблемних задач
4 | Проста процедура зворотного зв'язку.
5 | Велику роль приділити оптимізації серверної частини та ретельний вибір серверного обладнання.

## Slide 14: Контрольні події
Розроблена концепція
Розроблене ТЗ
Готовий прототип
Розроблений проект
Написана проектна документація
Гра введена в експлуатацію

## Slide 15: Критерії успіху и приймання проекта
Створена програма, що навчає користувачів основам комп'ютерної схемотехніки і моделювання систем в пакеті ALLTED в ігровій формі. У ньому є добре структуровані довідкова база і документація, а також є функціонал для комфортного спілкування всередині спільноти.
Опитування студентів показало, що більше 80% студентів задоволені програмним продуктом і використовують його для навчання.
Кількість незадовільних оцінок по схемотехніці та МСС зменшилось на 10%.

## Slide 16
Дякую за увагу